## Slide 1
핀노트 프로덕트 주간회의
7월 17일(목) 저녁
작성자: 최유라
Notes: 7월 17일 목요일 저녁에 진행된 핀노트 프로덕트 주간회의 결과 공유입니다.

## Slide 2
회의 개요
일시
7월 17일(목) 저녁
참석자
한동균(팀리드), 김지우(기획), 서다인(디자인), 문세영(개발)
불참
정민호 (휴가)
안건
카드 자동연동 베타 / 주간 리포트 푸시 알림 / 신규 가입 이탈
원문 작성
김지우
핀노트 프로덕트 주간회의 · 7/17(목)
2

## Slide 3
핵심 요약
1
카드 자동연동 베타
일부 은행 연동 실패로 이번 주 오픈 보류.
실패해도 앱이 멈추지 않도록 하는 처리를 먼저 진행합니다.
2
주간 리포트 푸시 알림
열람률이 낮아 발송 시간을 저녁으로 바꿔 테스트하고,
알림 문구도 새로 준비합니다.
3
신규 가입 이탈
온보딩 3단계(계좌 연결) 이탈이 많으나 원인이 불분명해,
사용자 인터뷰 방안을 다음 회의에서 다시 논의합니다.
핀노트 프로덕트 주간회의 · 7/17(목)
3

## Slide 4
안건 1. 카드 자동연동 베타
이번 주 오픈 보류
논의 내용
개발은 거의 완료되었으나, 일부 은행(두세 곳) 연동이 반복 실패
실패 시 화면이 멈춘 것처럼 보인다는 피드백 접수
결정 사항
이번 주 오픈은 무리라는 데 참석자 전원 동의
실패해도 앱이 멈추지 않도록 하는 처리를 먼저 진행
아직 안 정해진 것
재오픈 날짜 — 실패 처리 완료 후 재논의 (미정)
핀노트 프로덕트 주간회의 · 7/17(목)
4

## Slide 5
안건 2. 주간 리포트 푸시 알림
저녁 발송 테스트 결정
논의 내용
발송은 되고 있으나 열람률이 한 자릿수로 낮음
아침 발송이 출근 시간과 겹쳐 묻히는 것으로 추정
알림 문구가 다소 딱딱하다는 의견
결정 사항
발송 시간을 저녁으로 바꿔 테스트하기로 결정
새 알림 문구 후보를 준비하기로 함
아직 안 정해진 것
저녁 발송의 구체적인 시각 (미정)
핀노트 프로덕트 주간회의 · 7/17(목)
5

## Slide 6
안건 3. 신규 가입 이탈
원인 파악 중
논의 내용
온보딩 3단계(계좌 연결)에서 이탈이 유독 많음
로그만으로는 원인을 특정하기 어렵다는 개발 의견
결정 사항
사용자 인터뷰를 진행하자는 의견이 나왔으나 확정되지 않음
아직 안 정해진 것
인터뷰 대상·일정 — 다음 회의에서 재논의 (미정)
핀노트 프로덕트 주간회의 · 7/17(목)
6

## Slide 7
할 일
담당자 | 할 일 | 기한
문세영 | 은행별 연동 실패 목록 정리·공유 | 다음 회의 전까지
문세영 | 리포트 알림 저녁 발송 테스트 세팅 | 다음 회의 전까지
서다인 | 알림 문구 후보 준비 | 다음 회의 전까지
미정 | 온보딩 이탈 인터뷰 대상·일정 확정 | 다음 회의에서 재논의
※ 담당자나 기한이 회의에서 정해지지 않은 항목은 '미정'으로 표기했습니다.
핀노트 프로덕트 주간회의 · 7/17(목)
7

## Slide 8
미정 항목 · 다음 회의
아직 결정되지 않은 사항
카드 자동연동 베타 재오픈 날짜 — 실패 처리 완료 후 재논의
연동 실패가 발생하는 은행이 어디인지 (목록 정리 예정)
주간 리포트 알림의 저녁 발송 구체적 시각
온보딩 이탈의 정확한 원인
사용자 인터뷰 담당자 및 진행 일정
다음 회의
다음 주 목요일 저녁
핀노트 프로덕트 주간회의 · 7/17(목)
8

## Slide 9
부록 · 용어 풀이
베타
정식 출시 전에 일부 사용자에게 먼저 공개해 문제를 확인하는 시험 단계
연동
우리 서비스와 은행 같은 외부 시스템을 연결해 정보를 주고받는 것
열람률
보낸 알림 중 실제로 열어본 비율
온보딩
새로 가입한 사용자가 서비스를 처음 쓰도록 안내하는 초기 과정
이탈
사용자가 과정을 끝내지 못하고 도중에 나가버리는 것
로그
시스템에 남는 사용 기록으로, 문제 원인을 찾을 때 참고함
카피
알림이나 광고에 들어가는 짧은 문구
작성자: 최유라
핀노트 프로덕트 주간회의 · 7/17(목)
9